WZÓR UMOWY

W dniu …………. 2009 r. w  w Dąbrówce pomiędzy:

Gminą Dąbrówka z siedzibą w Urzędzie Gminy w Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 14,

05-252 Dabrówka,

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowanym przez:

## Tadeusza Bulika  -  Wójta Gminy Dąbrówka

a:

…………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone w dniu …………. 2009 r. postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: „Wykonanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej następujących dróg na terenie Gminy Dąbrówka:

- drogi gminnej (ul. Piaskowej) we wsi Czarnów,

- drogi gminnej (ul. Serockiej) we wsi Kuligów,

- drogi gminnej we wsi Ślężany

2. Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  - główny przedmiot: 45.23.30.00-9.

§ 3

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września  2008 r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają na kwotę brutto ……….. zł,

(słownie: ……………..)

w tym 22% podatku VAT: ………….. zł

zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną do przetargu.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian i ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

a)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

b)  pominąć jakieś roboty,

c)  wykonać dodatkowe roboty niezbędne do zakończenia robót.

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz wynagrodzenia.

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego robót o wielkość do 50 % poprzedniego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne, a z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od podstawowego, wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia - zakres prac dodatkowych zostanie wprowadzony dodatkową umową.

4 Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych), przy zachowaniu tych samych zasad co do zakresu rzeczowego objętego pierwotnie w umowie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia uzyskania jego akceptacji co do konieczności wykonania tych robót.

6. Wykonanie przez Wykonawcę z własnej inicjatywy jakichkolwiek prac bez zachowania postanowień § 6 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za te prace.

§ 7

1. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest 
     P. Krystyna Augustyniak, tel. 0-29 757 80 02 wew. 12

2.  Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest …………………………………………………

3.  Kierownikiem budowy jest …………………………………………………………………..

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatę techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustalono innej normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Zamawiający ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych (na koszt Wykonawcy).

§ 9

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi …………….

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terminu zakończenia robót podlegających zakryciu i robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własnym koszt.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub jego części w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.

b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 12

1.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.

2.  Rozpoczęcie odbioru robót, o których mowa w ust. 1 dokonane zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót.

3. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 3. Okoliczność ta przywraca bieg terminu zakończenia prac do dnia zgłoszenia ich zakończenia i biegnie on dalej. Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku zgłosić ponownie na piśmie zakończenie prac.

4. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat..

2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru końcowego lub w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§ 14

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego Strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. Roszczenie uzasadnione Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczeń w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenie odpowiedzi w terminie Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę prawną.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach jednobrzmiących, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

§ 17

Załączniki do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

# ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA