Projekt umowy                                                     Załącznik nr 4

UMOWA Nr

Na wykonanie zadania:

Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zakładów opieki zdrowotnej w miejscowościach Dąbrówka i Kuligów, poprzez:

Zakup, dostawa i montaż, zewnętrznych, podnośników platformowych przeznaczonych do pionowego transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z osobą towarzyszącą przy budynkach:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kuligowie, Kuligów ul. Warszawska 5, 05-254, gm. Dąbrówka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrówce, Dąbrówka ul. T. Kościuszki 16, 05-252, gm. Dąbrówka

zawarta w dniu	w Dąbrówce,  pomiędzy:

Gminą Dąbrówka

z siedzibą w:

05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14 
NIP 125-133-47-85

zwaną  dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Tadeusza Bulika – Wójta Gminy,

a

.............................................................................

NIP .........................	, REGON.....................................	,

zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez:

.............................................................................

Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i wyboru oferty „Wykonawcy" w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wraz z montażem 2 platform dla osób

niepełnosprawnych zgodnie z Formularzem ofertowo-cenowym, za cenę:

Netto:	zł

słownie netto: (	)

podatek VAT w kwocie:	zł

co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto:	zł

słownie brutto: (	)

§2

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi do 2 kwietnia 2012 roku.

§3

Za dostawę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury z protokołem zdawczo-odbiorczym po uprzednim zamontowaniu, odbiorze technicznym i pozytywnym odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego z przekazaniem do użytkowania. Płatność zostanie przekazana przelewem na rachunek Wykonawcy:

Nazwa banku 
Nr konta

§4

  - Wykonawca oświadcza, iż platformy dla osób niepełnosprawnych będące przedmiotem umowy odpowiadają wszystkim parametrom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że platformy dla osób niepełnosprawnych w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji, wykonania, funkcjonalności oraz jakości będą wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymogami określonymi w ogłoszeniu o przetargu

  - Wykonawca oświadcza również, że dostawa będąca przedmiotem umowy jest fabrycznie nowa oraz wolna od wad fizycznych i prawnych.

§5

    - Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- dostawy i montażu, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowych zewnętrznych, 2 podnośników platformowych przeznaczonych do pionowego transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z osobą towarzyszącą przy budynkach:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kuligowie, Kuligów ul. Warszawska 5, 05-254, gm. Dąbrówka

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrówce, Dąbrówka ul. T. Kościuszki 16, 05-252, gm. Dąbrówka;

- zatrudnienia do wykonywania robót pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi;

- utrzymywania miejsca prowadzenia robót (tzw. terenu budowy) w należytym porządku;

- wywozu gruzu budowlanego oraz odpadów powykonawczych na legalne wysypisko;

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy przed dostępem osób postronnych,

- przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach.

  - Wyroby budowlane użyte do wykonania Przedmiotu Zamówienia będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

  - Wykonane roboty podlegać będą odbiorowi końcowemu technicznemu i przekazaniu do eksploatacji.

§6

    - Wykonawca udziela gwarancji przez 36 miesięcy licząc od daty odbioru dźwigu przez UDT i przekazania inwestorowi do eksploatacji.

    - Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatne wykonanie konserwacji i napraw gwarancyjnych urządzenia dźwigowego (serwis) w maksymalnym czasie 72 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego awarii.

§7

W przypadku wystąpienia wad ukrytych przedmiotu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego bezpłatnego usunięcia, tj. w ciągu 7 dni.

§8

      - Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:

- za odstąpienie od umowy - w wysokości 20% ceny zamówienia brutto;

- za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% ceny zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5% ceny zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki wykraczający poza termin dostawy.

  - Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§9

Zamawiający dopuszcza możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

- nie zachowania norm jakościowych dostarczonych platform dla osób niepełnosprawnych z podaną w opisie przedmiotu zamówienia i odpowiednimi normami;

- wystąpienia rażących uchybień ze strony Wykonawcy w realizacji zapisów niniejszej umowy;

- gdy Wykonawca wykonuje umowę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu., nie wywiązuje się należycie z umowy;

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia urnowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokółu zaawansowania prac;

§10

Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają formy pisemnej oraz podpisu upoważnionych przedstawicieli obu stron pod rygorem nieważności.

§11

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA