| ROAD DESIGN MARCIN SZERSZENOWICZ |  | ul. Mikołaja Kopernika 8A/36, 05-300 Mińsk Mazowiecki |
| --- | --- | --- |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień |  |

| 45100000-8 |  | Przygotowanie terenu pod budowę |
| --- | --- | --- |
| 45233000-9 |  | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| 45233100-0 |  | Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg |

| NAZWA INWESTYCJI | : | MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W ŚLĘŻANACH UL. PROSTA |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | POWIAT WOŁOMIN, GMINA DĄBRÓWKA, DZIAŁKA NR EW.: 281 |
| INWESTOR | : | GMINA DĄBRÓWKA |
| ADRES INWESTORA | : | ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka |

| DATA OPRACOWANIA | : | 18.09.2012 |
| --- | --- | --- |

| Stawka roboczogodziny | : |  |
| --- | --- | --- |

| Poziom cen | : |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 18.09.2012 |  |  |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W ŚLĘŻANACH UL. PROSTA
ADRES INWESTYCJI: POWIAT WOŁOMIN, GMINA DĄBRÓWKA, DZIAŁKA NR EW.: 281
INWESTOR: GMINA STRACHÓWKA
ul. Tadeusza Kościuszki 14, 
05-252 Dąbrówka

PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Wizja lokalna w terenie;
2. Ustalenia z Inwestorem zakresu robót i zakresu opracowania;
3. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. – w sprawie kosztorysowych norm
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego;
6. (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Załącznik nr 1, 2 i 3;
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Podstawowe parametry techniczne:
- szerokość jezdni - 3,5 m;
- szerokość pobocza ulepszonego - 0,5+1,0 m;
- prędkość projektowa V=30 km/h,
- konstrukcja na obciążenie ruchem KR 1,
2. Stan istniejący:
Modernizowana droga w chwili obecnej ma szerokość 4,5. Nawierzchnię jezdni na odcinku około 150 m stanowi destrukt asfaltowy, a na dalszym mieszanka destruktu asfaltowego z pospółką. 
3. Zakres robót obejmuje:
- wytyczenie drogi
- wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem istniejącej podbudowy o 0,5 m. 
- wykonanie poszerzenia podbudowy o szerokości 0,5 m z warstwy z betonu kruszonego 0/63 o grubości 15 cm po zagęszczeniu oraz warstwy klinującej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 6 cm. 
- wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej jezdni
- wykonanie warstwy ścieralnej o szerokości 3,5 z betonu asfaltowego AC11S z asfaltem 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 
- wykonanie pobocza z pospółki żwirowej o gr. 10 cm i szerokości 0,5+1,0 m. 
- uporządkowanie terenu budowy.

PODSTAWA WYCENY
Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej przyjmując wielkości cenowe na podstawie obserwowanych
w II
kwartale 2012 r. cen elementów robót drogowych na terenie województwa mazowieckiego oraz w publikacjach systemu SEKOCENBUD.

PRZEDMIAR

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1 d.1 | SST - 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie drogi | km |  |  |
|  |  | 0.38 | km | 0.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.380 |
| 2 d.1 | SST - 02.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyładowczym - poszerzenie podbudowy 0,5 m | m3 |  |  |
|  |  | 0.5*0.21*380.0 | m3 | 39.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.900 |
| 3 d.1 | SST - 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. | m2 |  |  |
|  |  | 5.0*380.0 | m2 | 1900.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1900.000 |
| 2 |  | PODBUDOWY |  |  |  |
| 4 d.2 | SST - 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 gr. po zagęszczeniu 15 cm. | m2 |  |  |
|  |  | 0.5*380.0 | m2 | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 5 d.2 | SST - 04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość po zagęszczeniu 6 cm. | m2 |  |  |
|  |  | 0.5*380.0 | m2 | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 3 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| 6 d.3 | D - 05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna AC11S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 3.5*380.0 | m2 | 1330.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1330.000 |
| 4 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 7 d.4 | SST - 05.01.03 | Uzupełnienie poboczy pospółką żwirową o grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z wyprofilowaniem, zakupem i dowozem pospółki. | m2 |  |  |
|  |  | (0.5+1.0)*380.0 | m2 | 570.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 570.000 |