Zał. Nr 7   projekt   umowy

UMOWA  nr    ………………..

z  dnia ……………  pomiędzy:

Gminą Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 05 – 252 Dąbrówka,

NIP:125-133-47-85,

reprezentowaną przez:

Tadeusza Bulika			– Wójta Gminy Dąbrówka

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………..

Zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

reprezentowaną/ym przez:

………………………		- ………………………………………..

o następującej treści:

§ 1

Strony postanawiają, że Wykonawca  na podstawie niniejszej umowy i zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz.1118, z późniejszymi  zmianami), podejmuje się wykonania przedmiotu zamówienia pn.: „Nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 (etap II)”

Zadanie inwestycyjne składa się z następujących robót budowlanych:

1. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Małopole

2. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dręszew

3. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Józefów, ul. Kwiatowa

4. budowa wodociągu w miejscowościach Małopole i Chajęty

5. budowa wodociągu w miejscowości Kuligów, ul. Jagiellońska

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  według postanowień niniejszej umowy o zakresie określonym w § 3.

§ 2

Strony ustalają, że Wykonawca będzie pełnił swoje czynności w okresie od dnia

rozpoczęcia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 do dnia jego zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność Wykonawcy za przedmiot zamówienia ustaje ostatecznie po upływie terminu rękojmi i gwarancji wykonawcy robót budowlanych.

§ 3

Szczegółowy zakres czynności Wykonawcy dotyczących pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji:

- Kontrola techniczna wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

- Sprawdzanie zgodności uprawnień budowlanych kierowników budowy/kierowników robót z zakresem powierzonych im obowiązków.

- Udział w przekazywaniu terenu budowy.

- Informowanie Zamawiającego o każdorazowej zmianie kierowników budowy/kierowników robót.

- Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami.

- Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, itd., za które wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy.

- Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy.

- Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót.

- Inicjowanie na żądanie Zamawiającego narad koordynacyjno-technicznych związanych z realizacją inwestycji.

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych,

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót potwierdzenia wpisem do dziennika budowy:

- dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych,

- wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót dodatkowych/robót zamiennych, nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania zamówień dodatkowych lub robót dodatkowych/robót zamiennych.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych o parametrach innych niż w dokumentacji projektowej, wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy inwestycji.

- Potwierdzanie zakresu faktycznie wykonanych robót budowlanych, poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysów powykonawczych (zamiennych), podpisanie protokołów (częściowych i końcowego) oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami lub wymaganymi przez Zamawiającego.

- Sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy.

- Pisemne akceptowanie:

- protokołów odbioru zanikowych, częściowych,

- składanych przez wykonawcę robót budowlanych protokołów odbioru do faktur częściowych po każdym odbiorze częściowym, uwzględniających rzeczywiście wykonany zakres robót narastająco od początku budowy i faktury końcowej.

- Uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych, potwierdzonych protokołami: prób, rozruchów lub odbioru technicznego.

- Informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji inwestycji, w tym o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczególności:

- o wszelkich zagrożeniach i problemach mających wpływ na terminową realizację harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robót budowlanych,

- o wszelkich zidentyfikowanych niezgodnościach realizacji inwestycji z dokumentacją projektową wraz z informacjami o podjętych działaniach zaradczych,

- o wszelkich czynnikach mogących prowadzić do konieczności wprowadzenia zmian w umowie (zmiany merytoryczne, zmiany finansowe).

21 Współdziałanie z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek

współfinansujących oraz monitorujących realizację inwestycji.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizacje inwestycji

- Odbioru wykonanego w ramach umowy zadania

- Zapłaty za usługę zgodnie z niniejsza umową.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową oraz kopię umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 5

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie czynności  określonych w § 3 ustala się w wysokości: …………………………………………….

- Zapłata ustalonego wynagrodzenia za czynności  objęte umową  nastąpi na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej, zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót budowlanych i harmonogramem rzeczowo-finansowym obowiązującym wykonawcę robót budowlanych.

- Płatność w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury na konto: …………………………………………………………………………………………..

§ 6

- Wykonawca działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Prawa wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przelane na osoby  trzecie.

§ 7

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie gdy:

- Wykonawca  nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni.

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub przepisami bhp, a pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy nie nastąpiła poprawa w wykonaniu obowiązków.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający  ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za pełnienie czynności  nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy po upływie jednego miesiąca od daty wezwania Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za pełnienie  czynności nadzoru inwestorskiego.

§ 8

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej

ze stron.

WYKONAWCA                                                      		   ZAMAWIAJĄCY